Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór

UMOWA NR …..

zawarta w dniu ………… w Jędrzejowie pomiędzy: Świętokrzyską Kolejką Dojazdową ,,Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. z siedzibą

ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów

NIP 6562119873, REGON 292673818

zwaną w dalszej części Zamawiającym

reprezentowaną przez:

Edwarda Choroszyńskiego – Prezesa Zarządu

a

……………………………………………….. z siedzibą ……………………………………

NIP ……………………….., REGON ……………………………

zwaną w dalszej części Wykonawcą

reprezentowaną przez:

……………………………………………

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej www.ciuchcia.eu  w dniu 29-07-2014, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest Budowa zadaszenia nad częścią torowiska w postaci konstrukcji stalowej oraz zmiana sposobu użytkowania budynków biurowo-magazynowych na pawilon wystawowy, wraz  z  realizacją niezbędnych prac budowlanych  wynikających  ze względów techniczno-użytkowych, przewidzianej do lokalizacji w obszarze kolejowym nie będącym terenem zamkniętym, usytuowanej na części działki o nr ewid 396/15 obr 04 miasta Jędrzejowa położonej przy ulicy Armii Krajowej w  Jędrzejowie

2. Opis przedmiotu umowy określa pkt. III SIWZ, dokumentacja techniczna oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

a). powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b). powodujące poprawienie parametrów technicznych;
c). wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

5. Zmiany o których mowa w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu musza być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego po ewentualnym ich uzgodnieniu z projektantem i nadzorem inwestorskim.

6. Zmiany o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- netto ………………..zł (słownie: …………………………………………………………)

- podatek VAT (…%) w kwocie ……….. zł (słownie:……………………………………...)

- brutto ………………zł (słownie: ………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 3

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 niniejszej umowy.

3. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

5. Nie przewiduje się rozliczenia fakturami częściowymi.

§ 4

1. Strony ustalają termin wykonania robót……………………………….

Rozpoczęcie robót budowlanych winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy  ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a). przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b). działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

c). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

d). wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót.

3. Opóźnienia o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu musza być  odnotowane w dzienniku budowy oraz musza być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W przedstawionych w ust. 3 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5

Strony ustalają następujący zakres praw i obowiązków:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a). przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej

b). przekazanie Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, placu budowy

c). ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego

d). dokonywanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych § 6 niniejszej umowy.

e). regulowanie płatności wynikających z wystawionych faktur, na zasadach określonych w

§ 3 niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a). prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacja przedmiotu umowy, z należyta starannością, zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

b). Wykonawca winien:

- zapewnić obsługę geodezyjną jeśli zajdzie taka konieczność

- uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz przeprowadzenia prób, badań, analiz, ekspertyz, ocen i odbiorów robót  w tym technicznych, wymaganych dla wykonanych robót budowlanych przez strony trzecie, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa,

- dokonać na własny koszt niezbędnych robót rozbiórkowych, demontażowych, odtworzeniowych, a także napraw, sprzątania pomieszczeń, terenu, dróg i chodników oraz terenów zewnętrznych zajętych na składowisko materiału rozbiórkowego.

c). ustanowienie kierowników budowy (robót) posiadających wymagane dla przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Istnieje możliwość dokonania zamiany kierowników budowy (robót) jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób kierowników budowy (robót) w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

W przypadku zmiany osób pełniących funkcję kierowników budowy (robót), osoby powołane na ich miejsce muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji.

Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób pełniących funkcje kierowników budowy (robót), jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

d). zabezpieczenie dojazdu na plac budowy we własnym zakresie,

e). organizacja, zagospodarowanie i oznakowanie placu (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego), zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu (wraz z ewentualną utylizacją odpadów i śmieci) i demontaż obiektów tymczasowych po zakończeniu budowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

f). odwiezienie na składowisko odpadów lub utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt materiałów z rozbiórki (gruz, elementy betonowe, materiały izolacyjne itp.)

g). zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót objętych zamówieniem

h). zakup i transport materiałów w tym również materiałów masowych

i). zapłata osobom trzecim wszelkich rekompensat z tytułu: odszkodowań za szkody powstałe w czasie realizacji robót lub innych opłat na rzecz tych osób, jeżeli związane to jest z realizacja przedmiotu umowy, związanych z czasowym utrudnieniem lub ograniczeniem ich praw do dysponowania (korzystania) w związku z prowadzonymi robotami.

j). zawiadomienia o ewentualnych szkodach spowodowanych przez siły wyższe,

k). dostarczenie inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem certyfikatów, aprobat technicznych na materiały przewidziane do wbudowania

l). prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i udostępnienie jej Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń

m). zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt.

n). współpraca z Zamawiającym

o). koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu ewentualnych podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie. Wykonanie roboty przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z postanowień zawartych ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

p). zgłaszanie robót budowlanych do odbioru,

r). przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych

s). utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji robót

t). przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczejy). wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót na nośniku (płyta CD)

u). likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego

3. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do kontynuacji (ciągłego wykonywania) rozpoczętych robót budowlanych dla danego budynku. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie robót w danym budynku i spowodowanie przerwy w ich realizacji z winy Wykonawcy, w szczególności utrudniającej użytkowanie i dostęp do budynku. W przypadku zaistnienia przedmiotowej sytuacji tj. spowodowania przerwy, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. d). niniejszej umowy.

§ 6

1. Strony ustalają, że protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2.  Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulęgające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastąpić po ich zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy.

3. Roboty budowlane dla których strony ustaliły w harmonogramie rzeczowo – finansowo - terminowym odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu. Odbiór zostanie dokonany bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty o których mowa w § 5 ust. 2 lit. m dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.

6. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości  wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły z odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

a). nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie

b). nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejsza umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenie tych badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 (trzydzieści sześć) miesięcy gwarancji oraz  36 (trzydzieści sześć) rękojmi.

2. Okres biegu zarówno rękojmi jak i gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu ewentualnych wad o których mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

3. O zauważonych wadach i usterkach w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych.

5. W przypadku odmowy usunięcia wad i usterek za strony Wykonawcy lub nie wywiązania się z terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie

tych wad i usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Na okoliczność usunięcia wad i usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy                     i Zamawiającego.

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek, okres gwarancji zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek, a datą ich usunięcia.

8. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

9. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 7 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wadu lub usterki.

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w wezwaniu do rozpoczęcia bądź kontynuacji realizacji przedmiotu umowy.

b). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

c). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a). Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

b). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a).  w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b).  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

c).  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d).  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

e).  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f).  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

b). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w wykonaniu robót wewnętrznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b).  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki

c). za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d). za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy

e). za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia, zwłoki w wykonaniu robót wewnętrznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b),  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za spowodowanie przerwy, mogą być  potrącane przez Zamawiającego z faktury końcowej Wykonawcy.

4. Kary umowne o których mowa w powyższym ust. 1 pkt. f). – j).  mogą być potrącane przez Zamawiającego odpowiednio z faktur częściowych lub faktury końcowej Wykonawcy.

5. Należne kary, które Zamawiający będzie potrącał z faktur Wykonawcy, będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto:………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie: …………………………………………………..

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

§ 13

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- dokumentacja techniczna,

- oferta wykonawcy,

które uszczegółowiają  umowę, o ile umowa nie reguluje danego zagadnienia.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA